METEÓRICO CRM

GUIA MESTRE V3

Como construir o sistema em 10 etapas usando uma IA de programação, GitHub e EasyPanel

OBJETIVO DESTE MANUAL Você não precisa pedir para a IA “criar tudo”. Você entrega o kit de desenvolvimento uma vez, libera uma etapa por vez, exige testes/commit e só então autoriza a próxima. A carga real de contatos fica separada e nunca é commitada.

Referência visual: dashboard escuro com destaque verde-limão. O sistema deve adaptar essa linguagem ao CRM.

# 1. O que você deve guardar e o que deve enviar para a IA

A versão V3 separa o desenvolvimento dos dados pessoais. Essa separação é intencional e deve ser mantida.

| Arquivo | Quando usar | Pode ir para o Git? |
| --- | --- | --- |
| METEORICO_CRM_KIT_DESENVOLVIMENTO_V3.zip | Enviar à IA de programação no início. Contém prompts, docs, integração de grupos, design e dados fictícios. | Sim, exceto secrets. |
| CARGA_INICIAL_PRIVADA_V2_NAO_COMMITAR.zip | Usar somente depois da Etapa 04, pelo painel protegido de importação. | NÃO. |
| ARQUIVO_MESTRE_V3_NAO_ENVIAR_INTEIRO_A_IA.zip | Somente para você guardar uma cópia de tudo. Contém também dados privados. | NÃO. |

REGRA DE SEGURANÇA Não coloque VCFs ou CSVs reais no repositório. Para construir e testar o importador, use os exemplos fictícios que já estão no kit. Depois, faça a carga real pela interface protegida.

# 2. Visão do sistema que será construído

ANÚNCIO / PÁGINA ↓ BOTÃO “QUERO PARTICIPAR” ↓ WHATSAPP - lead inicia a conversa ↓ identificação da CAMPANHA + ORIGEM ↓ contato global + histórico por campanha ↓ aluno? / quantas campanhas anteriores? ↓ 0 = grupo novos ¦ 1 = reparticipantes ¦ 2+ = diagnóstico ↓ API de grupos confirma entrada/saída ↓ Eduzz/Meta fecham compra e atribuição ↓ DASHBOARD GERAL + DASHBOARD POR CAMPANHA

O contato existe uma única vez no CRM. O que muda a cada semana é a participação dele em uma campanha. Isso permite visão global e, ao mesmo tempo, análise exata de cada edição.

EXEMPLO Um mesmo telefone pode aparecer na Campanha 40 como “novo”, na 41 como “reparticipante” e na 42 como “veterano”. O cadastro global continua sendo um só; são três participações vinculadas a três campaign_id internos diferentes.

# 3. Antes de falar com a IA

1. Crie ou escolha um repositório GitHub privado para o projeto.

2. Confirme que a IA de programação tem terminal e consegue clonar/editar o repositório.

3. Prefira integração nativa com GitHub. Se usar token temporário, configure como secret GITHUB_TOKEN; não cole o valor no chat.

4. Baixe o kit de desenvolvimento V3 e envie esse ZIP para a IA.

5. Não envie a carga privada nessa fase.

6. No EasyPanel, não crie produção ainda. Staging será usado antes da release final.

SE A IA PEDIR O TOKEN Não responda com o valor. Configure o secret na plataforma e diga: “a variável GITHUB_TOKEN está disponível no ambiente; teste o acesso sem imprimir o valor”.

# 4. Primeira mensagem que você envia à IA

Depois de anexar o kit de desenvolvimento e conectar o repositório, abra `prompts/00_PROMPT_INICIAL.md`, copie todo o bloco e cole na IA.

Você será o desenvolvedor principal do projeto Meteórico CRM. ... Leia 00_COMECE_AQUI.md, README.md, MAPA_DE_ARQUIVOS.md, docs/COMO_USAR_COM_IA.md, docs/SEGURANCA_E_SEGREDOS.md e prompts/00_INSTRUCOES_FIXAS.md. Não execute nenhuma etapa ainda. Aguarde a Etapa 01.

A resposta ideal é curta: kit lido, repositório acessível, terminal acessível, Git autenticado, documentos encontrados e eventuais bloqueios.

NÃO DIGA “CRIE TUDO” O controle por etapas é o que evita código inconsistente, arquitetura reescrita no meio do projeto e falhas descobertas só no final.

# 5. Como executar uma etapa

1. Abra o arquivo da etapa dentro da pasta `prompts/`.

2. Copie integralmente o bloco entre ```text e ```.

3. Cole na mesma tarefa/conversa da IA, ou em uma nova tarefa que tenha acesso ao mesmo repositório.

4. Deixe a IA trabalhar somente naquela branch.

5. Exija lint, typecheck, testes, build e os testes específicos da etapa.

6. Confira `docs/PROJECT_STATE.md`, branch e hash do commit.

7. Se qualquer teste falhar, não libere a próxima etapa.

# 6. O que significa “aprovado”

Todos os testes obrigatórios passaram realmente.

A IA mostrou os comandos executados e os resultados.

O código está na branch correta e foi enviado ao GitHub.

Não existem secrets ou dados pessoais no commit.

PROJECT_STATE.md descreve o estado real, não o estado desejado.

Não há pendência crítica escondida como TODO obrigatório.

SE HOUVER ERRO Mande: “Não avance. Corrija exclusivamente a etapa atual, rode novamente a suíte completa afetada, atualize PROJECT_STATE e faça novo commit.”

# ETAPA 01 - Fundação, arquitetura e repositório

| Branch | phase/01-foundation |
| --- | --- |
| O que colar na IA | prompts/01_ETAPA_01.md |
| Arquivos/material a disponibilizar | Kit de desenvolvimento completo; integração de grupos e referência visual já estão dentro dele. |
| O que deve sair da etapa | Monorepo, web/api/worker, Docker, CI, /health, arquitetura, segurança inicial e PROJECT_STATE. |
| Regra para avançar | Somente após testes obrigatórios + documentação + commit/push + revisão humana. |

Como executar:

1. Abra `prompts/01_ETAPA_01.md`.

2. Substitua apenas `{{REPOSITORY_URL}}` e `{{DEFAULT_BRANCH}}` se necessário.

3. Cole o bloco na IA.

4. Não informe token em texto.

5. No final, confira branch `phase/01-foundation`, testes e commit.

# ETAPA 02 - Banco, autenticação, RBAC e auditoria

| Branch | phase/02-data-security |
| --- | --- |
| O que colar na IA | prompts/02_ETAPA_02.md |
| Arquivos/material a disponibilizar | Nenhum dado real. Use apenas repositório atualizado e docs da Etapa 1. |
| O que deve sair da etapa | Schema/migrations, contato global + participação por campanha, login administrativo, RBAC, auditoria e constraints. |
| Regra para avançar | Somente após testes obrigatórios + documentação + commit/push + revisão humana. |

# ETAPA 03 - Design system e painel

| Branch | phase/03-dashboard-ui |
| --- | --- |
| O que colar na IA | prompts/03_ETAPA_03.md |
| Arquivos/material a disponibilizar | Referência `referencias/dashboard-dark-lime-referencia.png`. |
| O que deve sair da etapa | Layout responsivo, componentes, menu, cards, tabelas, estados vazios/erro/carregamento e identidade visual consistente. |
| Regra para avançar | Somente após testes obrigatórios + documentação + commit/push + revisão humana. |

# ETAPA 04 - Campanhas, grupos e importação histórica

| Branch | phase/04-campaigns-imports |
| --- | --- |
| O que colar na IA | prompts/04_ETAPA_04.md |
| Arquivos/material a disponibilizar | Somente `dados/*EXEMPLO_FICTICIO.csv`. NÃO use carga real durante desenvolvimento. |
| O que deve sair da etapa | CRUD de campanhas, duplicação semanal, grupos, limites/prioridade, importador seguro, histórico por número de campanha. |
| Regra para avançar | Somente após testes obrigatórios + documentação + commit/push + revisão humana. |

IMPORTANTE - DADOS REAIS A IA deve construir e testar o importador com arquivos fictícios. Somente depois que a Etapa 04 estiver aprovada você usa o pacote `CARGA_INICIAL_PRIVADA_V2_NAO_COMMITAR.zip` pelo painel protegido.

A carga privada possui dois arquivos especialmente úteis:

`carga_inicial_contatos.csv` - contatos globais e classificação histórica.

`participacoes_por_campanha.csv` - telefone + número da campanha histórica.

Os números iniciais dos rótulos antigos (ex.: ML Grupo 27, ML Grupo 39, Ml 40) são números de campanha válidos. A aplicação deve mapear esse número para o registro interno da campanha e nunca usar o rótulo como nome pessoal.

# ETAPA 05 - Consumo da API de grupos

| Branch | phase/05-group-events |
| --- | --- |
| O que colar na IA | prompts/05_ETAPA_05.md |
| Arquivos/material a disponibilizar | `integracoes/whatsapp-manager-api-kit/` e documentação já incluída. |
| O que deve sair da etapa | Worker idempotente, cursor, deduplicação, entradas/saídas, snapshots e vínculo correto com campanha/grupo. |
| Regra para avançar | Somente após testes obrigatórios + documentação + commit/push + revisão humana. |

# ETAPA 06 - WhatsApp privado, redirecionador e origem

| Branch | phase/06-whatsapp-attribution |
| --- | --- |
| O que colar na IA | prompts/06_ETAPA_06.md |
| Arquivos/material a disponibilizar | Documentação real do provedor oficial de mensagens privadas; credenciais só como secrets. |
| O que deve sair da etapa | Entrada da conversa, token/código de atribuição, origem do lead, resposta privada e fluxo sem formulário obrigatório. |
| Regra para avançar | Somente após testes obrigatórios + documentação + commit/push + revisão humana. |

SE A API DE WHATSAPP PRIVADO AINDA NÃO FOI ESCOLHIDA Não deixe a IA inventar endpoints. Ela deve manter interface/adapters, mocks e contract tests, e marcar a integração real como bloqueada aguardando documentação.

# ETAPA 07 - Motor de classificação

| Branch | phase/07-classification |
| --- | --- |
| O que colar na IA | prompts/07_ETAPA_07.md |
| Arquivos/material a disponibilizar | Documentação real da sua API de participações e, se disponível, contrato da Eduzz. |
| O que deve sair da etapa | Regras determinísticas: aluno, novo, reparticipante, veterano; alocação de grupo; simulador e explicação da decisão. |
| Regra para avançar | Somente após testes obrigatórios + documentação + commit/push + revisão humana. |

# ETAPA 08 - Mensagens, botões, fluxos e Grok

| Branch | phase/08-flows-ai |
| --- | --- |
| O que colar na IA | prompts/08_ETAPA_08.md |
| Arquivos/material a disponibilizar | Secret `XAI_API_KEY`, modelo escolhido e base de conhecimento do negócio. Nunca cole a chave. |
| O que deve sair da etapa | Editor versionado, botões, fluxo, diagnóstico 3ª+ participação, IA guardada e fallback sem IA. |
| Regra para avançar | Somente após testes obrigatórios + documentação + commit/push + revisão humana. |

XAI_API_KEY=<secret no ambiente> XAI_MODEL=<nome configurado> Nunca: - colar a chave na conversa - gravar a chave em .env versionado - imprimir a chave em log

# ETAPA 09 - Dashboards, Eduzz, Meta e relatórios

| Branch | phase/09-analytics |
| --- | --- |
| O que colar na IA | prompts/09_ETAPA_09.md |
| Arquivos/material a disponibilizar | Contratos/credenciais oficiais via secrets. Se Meta ainda não estiver pronta, manter adapter e documentação. |
| O que deve sair da etapa | Dashboard geral e por campanha, origem/anúncio, compras/reembolsos, métricas e comparação de campanhas. |
| Regra para avançar | Somente após testes obrigatórios + documentação + commit/push + revisão humana. |

Exemplo de leitura do dashboard por campanha:

Meteórico 48 - origem: Meta / AD 08 - conversas iniciadas: ... - links enviados: ... - entradas confirmadas: ... - compras: ... Meteórico 49 - mesmos indicadores, isolados pelo campaign_id Visão Geral - consolida campanhas sem duplicar contato único indevidamente

# ETAPA 10 - Auditoria, staging e EasyPanel

| Branch | phase/10-release |
| --- | --- |
| O que colar na IA | prompts/10_ETAPA_10.md |
| Arquivos/material a disponibilizar | Configuração de staging/produção, domínios e secrets no EasyPanel. |
| O que deve sair da etapa | Auditoria final, backup/restore, E2E, observabilidade, staging, runbooks, release e produção após aprovação humana. |
| Regra para avançar | Somente após testes obrigatórios + documentação + commit/push + revisão humana. |

# 7. Como usar a carga inicial REAL

O pacote privado foi gerado a partir dos dois VCFs recebidos. Ele não deve ir para GitHub.

`carga_inicial_contatos.csv` - carga principal.

`carga_inicial_enriquecida.csv` - inclui campos de auditoria e campanhas anteriores.

`participacoes_por_campanha.csv` - histórico por campanha; é o arquivo mais importante para recriar participações.

`resumo_por_campanha.csv` - conferência dos totais.

`conflitos_e_duplicidades.csv` - sobreposições e duplicidades.

`telefones_para_revisao.csv` - números que exigem conferência.

`carga_inicial_completa_v2.xlsx` - planilha visual de auditoria.

# Momento correto

1. Concluir e aprovar a Etapa 04.

2. Fazer deploy da branch aprovada em staging.

3. Entrar no painel de staging como administrador.

4. Abrir o módulo Importações.

5. Fazer upload primeiro dos contatos e depois do histórico por campanha (ou usar o fluxo combinado se a aplicação oferecer).

6. Revisar prévia, linhas rejeitadas, campanhas históricas criadas/resolvidas e conflitos.

7. Confirmar a importação.

8. Comparar totais do painel com os relatórios do pacote privado.

9. Fazer amostragem manual de contatos conhecidos.

10. Só então repetir em produção, com backup e auditoria ativa.

NÃO IMPORTAR PELO GIT CSV real não é seed e não é fixture. Ele é dado operacional. O código entra pelo Git; os dados entram pelo painel protegido.

# 8. Como será a operação semanal depois que o sistema estiver pronto

1. No painel, abra Campanhas e clique em “Duplicar campanha anterior”.

2. O sistema sugere o próximo número e datas +7 dias.

3. Cadastre os links dos grupos de novos e do grupo de reparticipantes.

4. Revise mensagens, botões e data/horário da oferta.

5. Publique a versão da campanha e ative-a.

6. O redirecionador passa a associar novos leads à campanha ativa.

7. O bot classifica cada contato usando histórico e status de aluno.

8. A API de grupos confirma se a pessoa realmente entrou/saiu.

9. Os dashboards mostram resultados daquela campanha e o consolidado geral.

EXEMPLO DE REGRA Nunca participou -> grupo de novos. Participou de 1 campanha anterior -> grupo de reparticipantes. Participou de 2 ou mais campanhas anteriores -> bot de diagnóstico. Aluno confirmado -> fluxo de aluno/suporte.

# 9. Texto para liberar a etapa seguinte

Não use apenas “continue”. Use `prompts/00_LIBERAR_PROXIMA_ETAPA.md` ou esta forma:

A ETAPA 04 está APROVADA. Leia novamente prompts/00_INSTRUCOES_FIXAS.md, docs/PROJECT_STATE.md, docs/ARCHITECTURE.md e docs/SECURITY.md. Confirme que a branch/commit da Etapa 04 está presente. Execute exclusivamente o prompt da ETAPA 05 que enviarei a seguir. Não avance para a Etapa 06. Não faça commit de dados pessoais nem revele secrets.

# Se a IA quiser mudar a arquitetura

Antes de alterar a arquitetura já aprovada, explique: 1. o problema encontrado; 2. por que o desenho atual não atende; 3. alternativas; 4. impacto no banco e APIs; 5. impacto nas etapas concluídas; 6. risco de regressão; 7. migrations necessárias. Não implemente a mudança até minha aprovação.

# 10. Secrets: onde colocar

O repositório deve conter somente `.env.example`, sem valores reais. Os valores verdadeiros ficam na plataforma de IA, GitHub Actions quando necessário e EasyPanel.

GITHUB_TOKEN= DATABASE_URL= REDIS_URL= WHATSAPP_API_URL= WHATSAPP_API_TOKEN= WHATSAPP_WEBHOOK_SECRET= PARTICIPATION_API_URL= PARTICIPATION_API_TOKEN= EDUZZ_CLIENT_ID= EDUZZ_CLIENT_SECRET= XAI_API_KEY= XAI_MODEL=

SE UM SECRET VAZAR Revogue/rotacione imediatamente. Não basta apagar a mensagem ou o commit; um secret exposto deve ser considerado comprometido.

# 11. Checklist final antes da produção

☐ Etapas 01-10 aprovadas e documentadas.

☐ Todos os testes, E2E, lint, typecheck e build passam.

☐ Nenhum secret no histórico Git.

☐ Nenhum CSV/VCF real no repositório.

☐ RBAC e autorização por recurso testados.

☐ Idempotência e deduplicação de webhooks testadas.

☐ Backup e restauração comprovados em staging.

☐ Grok indisponível não derruba o fluxo principal.

☐ APIs externas indisponíveis geram estado visível/retentável, não decisão silenciosa errada.

☐ Dashboards gerais e por campanha reconciliados.

☐ EasyPanel staging está estável.

☐ Produção só após aprovação humana e plano de rollback.

# 12. Resumo em uma página

1. ENVIE À IA: METEORICO_CRM_KIT_DESENVOLVIMENTO_V3.zip 2. CONECTE: repositório GitHub privado + terminal 3. CONFIGURE: GitHub auth como secret/integrador 4. COLE: prompts/00_PROMPT_INICIAL.md 5. COLE: prompts/01_ETAPA_01.md 6. TESTE + COMMIT + REVISE 7. APROVE explicitamente 8. LIBERE Etapa 02 9. REPITA até Etapa 10 10. DADOS REAIS: só pelo painel protegido após Etapa 04 11. STAGING: antes de produção 12. PRODUÇÃO: somente Etapa 10, com backup e rollback

PRINCÍPIO CENTRAL Código e documentação entram pelo Git. Secrets entram pelo cofre de segredos. Dados pessoais reais entram pelo painel protegido. Cada etapa só começa quando a anterior está comprovadamente saudável.